ปรับปรุง : มี.ค. ๒๕๖๒

กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย*	คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แจ้งหน่วยงานให้
จัดหาได้

คณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. **

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
ที่ประสงค์จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. *

กำหนดคุณลักษณะทางวิชาการ ทางเทคนิค
(TOR) ของโครงการที่จะนำเสนอ

จัดทำรายงานการจัดหาตามแบบ และ
ลงนามผู้รายงานโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ

CIO ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
ลงนามรับรองรายงาน

รวบรวมโครงการเพื่อนัดหมาย
พิจารณากลั่นกรอง

พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

ทบทวน

เห็นสมควร

ปรับปรุงโครงการ
นำเสนอใหม่

ถอนเรื่อง

พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

มติที่ประชุม คกก.

ทบทวน

เห็นสมควร

ปมท. ลงนามในหนังสือนำส่ง

**	คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ มท.
ที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
ที่ ๔๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

CIO มท. ลงนามกำกับท้ายเอกสารรายงาน

ผลการพิจารณาของ คกก. ของ มท.

เห็นชอบ

แจ้ง สงป.,ดศ.

ปรับปรุง : มี.ค. ๒๕๖๒

หน่วยงานประสงค์จะจัดหา

ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ไม่

เห็นชอบ

ปรับปรุง

โครงการ
นำเสนอใหม่

ไม่

เห็นชอบ

จัดทำคำขอ
ตามแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้านบาท

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

คกก. ของจังหวัด

ให้ความเห็นชอบ

ในหลักการเบื้องต้น

ก่อนเสนอ

คกก. ของ มท. พิจารณา

กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

ไม่สามารถประชุม
ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้

ให้เสนอที่ประชุม

คกก. ของจังหวัดเพื่อทราบ

ในโอกาสแรกที่จัดประชุม

เสนอเรื่องให้
CIO ของจังหวัด

ลงนาม

ไม่เกิน
๕ ล้านบาท

เกิน ๕ ล้านบาท

แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

เกินกว่า ๑๐
ล้านบาท

ตรวจสอบ
วงเงินเฉพาะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน

ในส่วนภูมิภาค

จัดทำคำขอ
ตามแบบฟอร์ม

กรณีไม่เกิน ๕ ล้านบาท

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

เห็นชอบ

เกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป

ดำเนินการ
ตามขั้นตอน

การขอความเห็นชอบ
ต่อกระทรวงดิจิทัลฯ

หน่วยงาน

ส่วนกลาง

จัดทำคำขอ
ตามแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้านบาท

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ

คกก. ของจังหวัด
ตามที่ได้นัดหมาย

คกก. 
ของจังหวัด
พิจารณา

เห็นชอบ

CIO จังหวัดลงนาม

กำกับท้ายรายงานผล

การพิจารณาของ

คกก. ของจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามใน

หนังสือนำส่ง (รายงานผลการพิจารณาของ

คกก. ของจังหวัด) ถึง

๑. กระทรวงดิจิทัลฯ

๒. สำนักงบประมาณ

ดำเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ

รายงานผลการจัดหา

ให้กระทรวงดิจิทัลฯ
ทราบ

ไม่เกิน ๕ 
ล้านบาท

เกิน ๕ ล้านบาท

แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

จัดทำคำขอ
ตามแบบฟอร์ม

กรณีไม่เกิน ๕ ล้านบาท

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ

คกก. ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

จัดทำคำขอ
ตามแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้านบาท

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน
ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ

คกก. ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

จัดทำคำขอ
ตามแบบฟอร์ม
กรณีเกิน ๕ ล้านบาท

เกินกว่า ๑๐ 
ล้านบาท

คกก. 
ของจังหวัด
พิจารณา

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบาท

เกิน

มีรายการที่
ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ

ปรับปรุง

โครงการ
นำเสนอใหม่

ชี้แจงโครงการต่อ

คกก. ของจังหวัด
ตามที่ได้นัดหมาย

ไม่

เห็นชอบ

คกก.
ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พิจารณา

เห็นชอบ

คกก.
ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พิจารณา

เห็นชอบ

CIO ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจลงนาม

กำกับท้ายรายงานผล

การพิจารณาของ

คกก. ของ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หน.ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ลงนามใน

หนังสือนำส่ง (รายงานผลการพิจารณาของ

คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ) ถึง

๑. กระทรวงดิจิทัลฯ

๒. สำนักงบประมาณ

คกก. ของ มท.
พิจารณา

เห็นชอบ

CIO มท. ลงนาม

กำกับท้ายรายงานผล

การพิจารณาของ

คกก. ของ มท.

ดำเนินการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ

รายงานผลการจัดหา

ให้ มท. ทราบ
ตามแบบที่กำหนด

ไม่

เห็นชอบ

ไม่

เห็นชอบ

ปรับปรุง

โครงการ
นำเสนอใหม่

ปรับปรุง

โครงการ
นำเสนอใหม่

ปรับปรุง

โครงการ
นำเสนอใหม่

ปมท. ลงนามในหนังสือนำส่ง

(รายงานผลการพิจารณาของ 
คกก. ของ มท.) ถึง

๑. กระทรวงดิจิทัลฯ

๒. สำนักงบประมาณ

เสนอเรื่องให้
CIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น

ก่อนเสนอ คกก. ของ มท. พิจารณา

กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถประชุม
ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้ ให้เสนอที่ประชุม

คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเพื่อทราบ

ในโอกาสแรกที่จัดประชุม

ไม่เกิน

ตรงตาม

เกณฑ์ฯ กระทรวง

ดิจิทัล

ตรงตามเกณฑ์ฯ

ทุกรายการ

เกิน/ไม่เกิน 
๑ แสนบาท

ไม่เกิน

เช่า

เกิน/ไม่เกิน
 ๓๐ วัน

ไม่เกิน

เกิน

เกิน

มีรายการที่
ไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ

ตรงตาม

เกณฑ์ฯ กระทรวง

ดิจิทัล

ตรงตามเกณฑ์ฯ

ทุกรายการ

เกิน/ไม่เกิน 
๑ แสนบาท

เช่า

เกิน/ไม่เกิน
 ๓๐ วัน

ไม่เกิน

เกิน

เกิน

เกิน/ไม่เกิน
๕ แสนบาท

เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน